# Listadin
Iniciado em 31 de julho de 2012 por Giovanni Mesquita
http://github.org/giovannimesquita
# Roteiro para desenvolvimento

1. Definição das tecnologias a serem empregadas
  1. Banco de dados: Mysql
  2. Linguagem de programação: PHP 5.4 (preparado para migrar para o PHP 6)
  3. Servidor: Apache (local e remoto)
2. Esquema do banco de dados
3. Montagem do ambiente de trabalho no servidor da IdéiaGráfica
  1. Instalar Git no servidor dedicado
  2. Atualizar PHP para versão 5.4
  3. Configurar domínio para acesso remoto
4. Organização dos arquivos
  1. bd_pdo.php
  2. bd.php
  3. listadin.php
  4. pasta listadin com arquivos individuais com métodos
  5. Arquivo de teste, em html + php, que processará comandos relacionados e exibirá o resultado na tela.
5. Fluxo do aplicativo
  1. Os dados são salvos no banco de dados utilizando-se a organização de listas dinâmicas (ver esquema de banco de dados, item 2)
  2. A classe BD_PDO faz a conexão com banco de dados.
  3. A classe BD possui as funções facilidadoras para manipulação dos dados utilizando instruções sql.
  4. A classe Listadin fará a conversão dos dados do banco de dados em objetos e arrays.
  5. O arquivo de teste irá disponbilizar uma área de inserção de comandos, exibir o resultado e fornecerá ferramentas para verificação e correção de erros.
6. Definição das classes e métodos da biblioteca listadin.php
  1. Leitura:
    1. dados de um serviço
    2. dados de uma lista
    3. lista de itens
7. Desenvolvimento do arquivo de teste
  1. Definição do projeto gráfico
  2. Montagem html
  3. Programação da parte do servidor (processamento e resposta)
8. Fase de teste
  1. correções e melhoramentos decorrentes dos testes, até um nível satisfatório para a publicação da primeira versão
9. Conclusão, que é a publicação da primeira versão.